CMR Aplan աշխատանքների պլանավորման և անձնակազմի կառավարման համար

- նախատեսված է փոքր սպասարկման ձեռնարկությունների համար

- արագ և հեշտ՝ ինտուիտիվ ինտերֆեյսով

- բազմալեզու, աշխատանքային արժույթի կարգավորումներով

- աշխատում է հեռակա սերվերի կամ ձեռնարկության կորպորատիվ սերվերի վրա

- հաճախորդի մասը երկու տարբերակով՝ բրաուզերային և տեղադրելի աշխատասեղանի տարբերակ

- ներառում է աշխատանքային հոսքի կոնստրուկտոր

Դեմո տարբերակում ներկայացված փոքր օրինակները նախատեսված են իրավաբանական ընկերության համար, ինչը չի խանգարի CMR-ը ձեր ընկերության պրոֆիլում պրոյեկտելուն։

Դեմո տարբերակը գտնվում է հետևյալ հասցեով՝ https://aplan.opusversion.com/

Տերմինաբանություն և նշումներ

Ադմինիստրատոր – վերահսկում է բոլոր գործընթացների ցանկացած պարամետր: Հաճախորդի՝ վերջնական օգտագործողի կարիքներին և ցանկություններին համապատասխան, պարամետրերի դիտման և խմբագրման մուտքի մակարդակները կարող են վերաբաշխվել գործընթացի մյուս մասնակիցների միջև, տե՛ս «Մուտքի մակարդակներ» բաժինը:

Բաժինները կամ գործառույթները, որոնք հասանելի չեն դեմո տարբերակում, նշված են * նշանով։

Ծրագրի բաժինները և բոլոր ընտրացանկի տարրերը տեքստում ընդգծված են թավատառով, իսկ օբյեկտների վիճակները կամ կարգավիճակները՝ թեքատառով։

Ընդհանուր ինտերֆեյսի կառավարման պատկերակներ

Նկարագրություն

Կոնստրուկտոր և աշխատանքային պլանավորում, Ցանկներ

Յուրաքանչյուր աշխատանք կարող է կառուցվել ստանդարտ առաջադրանքներից և/կամ համակցված աշխատանքներից «Նոր աշխատանք» բաժնում (Նկ. 1):

|  | Նկ. 1 |
| --- | --- |

Այս դեպքում աշխատանքը կարող է ունենալ առաջադրանքների որոշակի հավաքածու կամ կառուցվել ստանդարտ առաջադրանքների հավաքածուից: Հնարավոր է համակցված տարբերակ՝ աշխատանքն ունի առաջադրանքների որոշակի հավաքածու, որոնցից մի քանիսը կարող են ջնջվել, և հակառակը՝ աշխատանքը կարող է ընդլայնվել առաջադրանքների հավաքածուից ցանկացած համադրությամբ: Բացի այդ, աշխատանքը կարող է ընդլայնվել պլանավորված առաջադրանքներով՝ նշելով դրանց կատարման ամսաթիվը և ժամը (նշելով կատարողին*):

Յուրաքանչյուր աշխատանք ունի  և պլանավորված առաջադրանքների ֆինանսական պարամետրեր՝ արժեք և ծախսեր (օրինակ՝ պետական տուրք, լիցենզիայի վճար, գործուղման ծախսեր և այլն), որոնք մուտքագրվում կամ խմբագրվում են «Ցանկներ» -> «Բաղադրիչ առաջադրանքներ» և «Ցանկներ» -> «Պլանավորված առաջադրանքներ» բաժիններում (Նկար 2):

|  | Նկ. 2 |
| --- | --- |

Աշխատանքի արժեքը, ծախսերը և հաճախորդից ստացված գումարը հաշվի են առնվում ընդհանուր հաշվեկշռում, իսկ անձնակազմի և հաճախորդի գործառնական մուտքերն ու ծախսերը՝ «Ցանկներ» -> «Աշխատանքների ցանկ» բաժնի գործառնական հաշվեկշռում (Նկար 3):

|  | Նկ. 3 |
| --- | --- |

Յուրաքանչյուր աշխատանքի կատարողներ են նշանակվում աշխատակազմից և կազմակերպություններից, որոնց հետ անհրաժեշտ է փոխազդեցություն (օրինակ՝ գրանցման պալատ, նոտարական գրասենյակ, դատարաններ): «Ցանկներ» -> «Աշխատանքների ցանկ» ենթաբաժնում հնարավոր է խմբագրել ընթացիկ աշխատանքի պարամետրերը:

Անձնակազմը, կազմակերպությունները, աշխատանքների կազմը, համակցված և պլանավորված առաջադրանքները և դրանց պարամետրերը մուտքագրվում կամ խմբագրվում են Ադմինիստրատորի կողմից գլոբալ կերպով «Ցանկներ» բաժնի համապատասխան ենթաբաժնում կամ մասամբ առցանց՝ «Ցանկներ» -> «Աշխատանքների ցանկ» բաժնում: Այս բոլոր բաժիններն ունեն «Ներկայումս» սյունակ: Այն կարող է օգտագործվել բաժնի ոչ ակտիվ տարրը թաքցնելու համար, օրինակ, եթե կատարողը դուրս է եկել: Անհնար է ջնջել ոչ ակտիվ տարրերը, քանի որ դուրս եկած կատարողն արդեն գրանցվել է համակարգի կողմից նախորդ աշխատանքներում, սակայն նրան նաև անհնար է ավելացնել նոր աշխատանքին: Բացի այդ, որոշ սյունակներ պատկերակովԿարող եք տեսակավորել այբբենական կամ թվային աճման/նվազման կարգով։

Մուտքի մակարդակներ

Ստանդարտ տարբերակը տրամադրում է մուտքի 3 մակարդակ՝ Ադմինիստրատոր, Վերահսկիչ և Կառավարիչ: Մակարդակները որոշում են հետևյալ գործառույթներին մուտքը.

- ծրագրի կարգավորումներին մուտք գործելը (լեզու, արժույթ, ծանուցումներ ուղարկելը);

- նոր աշխատանք սկսելու հնարավորություն;

- խմբագրման հասանելիություն. բաղադրիչների կազմը և պլանավորված առաջադրանքները՝ ընդհանուր առմամբ և ընթացիկ աշխատանքի համար։

- ֆինանսների դիտման և հաշվառման հասանելիություն;

- աշխատակիցների օրագրերի խմբագրման հասանելիություն:

Մուտքի մակարդակը կարող է մեծացվել կամ նվազեցվել՝ կախված ծրագրի հաճախորդի պահանջներից։

Օրական պլանավորող և Կանբան*

Կանբանը, այսինքն՝ աշխատանքի կատարման գործընթացի, դրա բաղադրիչների և պլանավորված աշխատանքի գրաֆիկական ներկայացումը, կառուցված է աշխատանքային սկզբնական տվյալների և աշխատողների օրագրերի հիման վրա։

Կատարման գործընթացի տեսանկյունից ցանկացած աշխատանք ունի 3 կարգավիճակ՝ «կատարվող», «ընթացքի մեջ» և «ավարտված»։ «Կատարվող» կարգավիճակը պարամետրեր չունի, բացառությամբ պլանավորված առաջադրանքների, որոնց տրվում է ավարտի ամսաթիվ։ «Ընթացքի մեջ» կարգավիճակին տրվում է պարամետր՝ որոշակի կապալառու(ներ)ին և կատարման մեկնարկի ամսաթիվը կապելու համար։ «Ավարտված» կարգավիճակը ստանում է մեկ այլ պարամետր, որը ցույց է տալիս, որ աշխատանքն ավարտված է։

Գործընթացների մոնիթորինգ և անձնակազմի կառավարում, օրացույց

Անձնակազմի մոնիթորինգի և կառավարման հիմնական գործիքը օրական պլանավորողն է (Նկ. 4): Ադմինիստրատորը կատարողներին հանձնարարում է բարդ և/կամ պլանավորված առաջադրանքներ. Աշխատանք (ընթացիկ աշխատանքների ցանկ) -> Առաջադրանք (բաղադրյալ կամ պլանավորված աշխատանքների ցանկ) -> Գործարկել (բաղադրյալ կամ պլանավորված աշխատանքը փոխում է կարգավիճակը «կատարվող»-ից «ընթացքի մեջ է»: «Ընթացիկ առաջադրանքներ» բաժնում անմիջապես ցուցադրվում է ընտրված առաջադրանքի նոր կարգավիճակը, և թե որտեղից, իր հերթին, այն կարող է ավարտվել, այսինքն՝ ստանալ «ավարտված» վերջնական կարգավիճակը: Ադմինիստրատորը նաև ունի առաջադրանքը ջնջելու հնարավորություն օբյեկտիվ պատճառներով, օրինակ՝ այլևս անհրաժեշտ չէ այն ավարտել կամ երբ այն վերահանձնարարվում է մեկ այլ կատարողի:

|  | Նկ. 4 |
| --- | --- |

Աշխատանքի կարգավիճակը և դրա ֆինանսական ցուցանիշները վերահսկվում են «Ցանկներ» -> «Աշխատանքների ցանկ» բաժնում: Այստեղ հասանելի են ցուցադրման ֆիլտրեր՝ ըստ հաճախորդի, ըստ կատարողի, ըստ ավարտի, ըստ վճարման կամ ըստ ամսաթվերի միջակայքի: Երկրորդ մոնիթորինգի գործիքը «Օրացույց» բաժինն է (Նկ. 5), որը կարող է փոխվել ընթացիկ տարվա և ընթացիկ ամսվա միջև: Օրացույցն ունի նաև ֆիլտրեր ըստ հաճախորդի, ըստ կատարողի և ըստ կատարված աշխատանքի տարվա:

|  | Նկ. 5 |
| --- | --- |

Օրացույցի ամսաթվերը գունավորվում են գունային սխեմայի համաձայն՝ ըստ ընթացքի մեջ գտնվող, պլանավորված և ավարտված աշխատանքների առկայության դասակարգման: Երբ դուք մկնիկի կուրսորը պահում եք (կամ դիպչում) գունավոր ամսաթվին, հայտնվում է աշխատանքների ցանկ՝ դրանց պարամետրերի կարճ ցանկով, որը թույլ է տալիս անցնել որոշակի աշխատանքի «Ցանկներ» -> «Աշխատանքների ցանկ» բաժնում:

Ծանուցումների ուղարկում

Սովորաբար, փոստային առաքումը կատարվում է էլեկտրոնային փոստով: Հնարավոր է նաև ուղարկել WhatsApp-ի, Telegram-ի և Viber-ի միջոցով: Ծանուցումները ուղարկվում են կատարողներին՝

- նոր աշխատանքի անցնելիս

- երբ պլանավորված առաջադրանքի ժամանակն ավարտվի  (2 և/կամ 1 օր առաջ):

Փաստաթղթերի վերբեռնում

Յուրաքանչյուր աշխատանք կարող է կցվել հետևյալ ձևաչափերի փաստաթղթերով՝ Adobe pdf, Word doc/docx, Excel xls/xlsx, jpg, png պատկերներ՝ օգտագործելով «Փաստաթղթեր» վերբեռնման ինտերֆեյսը, որը կարող է նաև օգտագործվել համապատասխան թղթապանակը բացելու համար (Նկ. 6):

|  | Նկ. 6 |
| --- | --- |

Հաշվետվություններ

CRM համակարգը կարող է ստեղծել 2 տեսակի հաշվետվություններ՝

- «Ցանկներ» -> «Աշխատանքների ցանկ» բաժնում ադմինիստրատորի կամ աշխատանքի պատվիրատուի համար նախատեսված հաշվետվություն, աշխատանքի պարամետրերը մանրամասն դիտելիս՝ համապատասխան ձևաչափերով «Պատվերի հաշվետվություն (PDF)» և «Պատվերի հաշվետվություն (XLS)» կոճակները։

- «Ցանկներ» -> «Աշխատակազմ» բաժնում ադմինիստրատորի կամ կապալառուի համար հաշվետվություն՝ ամսաթվերի միջակայքի ընտրությամբ, որը թույլ է տալիս հետևել կոնկրետ կապալառուի արդյունավետությանը՝ ըստ նրա կողմից կատարված աշխատանքների ցանկի։

Աշխատակազմի մեջ յուրաքանչյուր մասնակցի աշխատանքի արդյունավետությունը, ինչպիսիք են KPI-ները, կարող են հաշվարկվել նաև ավարտված աշխատանքների քանակի, դրանց ավարտման ժամկետների, ֆինանսական ցուցանիշների պարամետրերի հիման վրա՝ ըստ CRM հաճախորդի կարիքների և ցանկությունների*:

CRM տարբերակները և մեր գները

- Մեր սերվերի բրաուզերային տարբերակը։

CRM հաճախորդը ծրագրին մուտք է գործում ցանկացած ժամանակակից բրաուզերիի միջոցով (Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla FF, MS Edge և այլն), տվյալների բազան պահվում է կոդավորված տեսքով մեր սերվերում։

- Սեղանադիր տարբերակ, ցանկացած սերվեր

Հաճախորդը ստանում է N աշխատանքային կայանների տեղադրման փաթեթ: Տվյալների բազան կարող է պահվել՝

- կոդավորված է մեր սերվերի վրա;

- կոդավորված ձևով CRM հաճախորդի հեռակա սերվերի վրա;

- առանց CRM հաճախորդի տեղական սերվերի վրա կոդավորման: